| **제 안 서** | | |
| --- | --- | --- |
| **프로그램 개발 요약** | | |
|  | | |
| **프로그램 설명** | | 전국 여행자들을 대상으로 한 전국의 지역 축제 정보와 관광 정보 안내  웹 페이지 |
| **프로그램 기능** | | 지도로 볼 수 있는 전국 축제와 축제 추천, 나의 여행 경로 저장하기 제공 |
|  | | |
| **개발 범위** | | |
|  | | |
| **필요 기술** | | java, javaScript, Oracle sql, kakao Map Api, open Api |
| **개발 환경** | | java 11, jsp 4.0, 오라클 DB, Apache tomcat 9.0 |
| **개발 인원** | | 김 노 윤, 김 성 호, 김 아 림, 박 나 연 총 4명 |
|  | | |
| **개발 내용** | | |
|  | | |
|  | 1. 개념도(블록도, 순서도, ...) 2. 기능 3. 행사 게시판 4. 행사 게시판 5. 행사 게시물 6. 리뷰 목록 7. 이달의 축제 추천 8. 마이페이지 9. 내 정보 수정 10. 나의 찜 목록 11. 나의 리뷰 목록 12. 나의 일정 관리 캘린더 13. 회원 등급 관리 제도 14. 이벤트 게시판 | |
|  | | |
| **개발 일정** | | |
|  | | |
| 02/25 ~ 03/07 | | 1. 요구사항 명세서 작성  * 요구사항 분석 및 분류 * 담당 파트 선정 |
| 03/05 ~ 03/17 | | 1. 설계 명세서 작성  * 데이터 베이스 모델링 |
| 03/18 ~ 03/25 | | 1. 필요 자료 수집 |
| 03/25 ~ 04/15 | | 1. 프로젝트 구현  * 기본 CSS 제작 * 각 메뉴 구성 구현 * 테스트 |
|  | |  |

1. 프로그램 개발 요약
2. 프로그램 설명 (주제, 목적, 대상)
3. 프로그램 대강 기능 (컨셉, 컨텐츠)
4. 개발 범위
5. 필요 기술
6. 개발 환경
7. 개발 인원
8. 개발 내용(간단히)
9. 개념도(블록도, 순서도,...)
10. 기능(간단히)
11. 개발 일정
12. 기능별 구현 기간(예상 일정)
13. 팀 / 개별 임무에 따른 일정
14. 회의록(1회)